ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА  КРЫМ

НИЖНЕГОРСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ _________ 2016г.                 с. Новогригорьевка                              № __

Об утверждении Плана мероприятий

по улучшению жилищных условий

семей, имеющих трех и более детей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1119-р, поручениями Президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № Пр-240, от 17 марта 2013 года №Пр-539, статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 27 февраля 2015 года № 162-р «Об утверждении плана мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей»,  с целью улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей администрация Новогригорьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (далее – План), согласно приложению 1.

- Утвердить форму учета многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, согласно приложению 2.

- Утвердить форму списка ведения очередности граждан на получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, согласно приложению 3.

- Настоящее постановление разместить на доске объявлений администрации Новогригорьевского сельского поселения и на официальном сайте Новогригорьевского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Новогригорьевского сельского

совета – глава администрации	А.М. Данилин

Новогригорьевского сельского поселения

Приложение 1

к постановлению № __                                                                                                                                       от __.__.2016

План

мероприятий по обеспечению необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков,

предусмотренных для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей

| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и утверждение в установленном порядке перечня земельных участков, подлежащих в установленном порядке предоставлению льготным категориям граждан, в том числе семьям, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства | Утвержденный перечень земельных участков, планируемый для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального строительства | Ежегодно | Новогригорьвеский сельский совет |
| 2 | Ведение очередности семей, имеющих трех и более детей, изъявивших желание получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства, в Порядке ведения очередности граждан на получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, утвержденном постановлением Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 №41 | Формирование очереди семей, имеющих трех и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Постоянно | Сектор по предоставлению муниципальных услуг, по имущественным и земельным вопросам |
| 3. | Разработка схемы расположения земельных участков согласно Порядку подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и проекта межевания территории, утвержденному постановлением Совета министров Республики Крым от 16.02.2015 №44, в отношении земельных участков, включенных в указанный перечень | Разработанные и утвержденные материалы градостроительной документации в отношении предоставляемых земельных участков | В течение 2016-2018 гг. | Администрация Новогригорьевского сельского поселения |
| 4. | Мониторинг действующей системы инженерной инфраструктуры на выделяемых земельных участках | Даст возможность оценить состояние действующей инженерной инфраструктуры. | В течение 2016 года. | Сектор по предоставлению муниципальных услуг, по имущественным и земельным вопросам, ресурсоснабжающие организации. |
| 5. | Разработка технико-экономического обоснования необходимых объемов средств на инженерное обустройство земельных участков для индивидуального жилищного строительства, отобранных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей: - разработка схем инженерной инфраструктуры (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения при наличии) с учетом строительства коммуникаций к вновь выделяемым земельным участкам. | Утвержденные материалы технико-экономического обоснования необходимых объемов средств на инженерное обустройство отобранных земельных участков | В течение 2016 года | Администрация Новогригорьевского сельского поселения |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры (с получением заключения экспертизы) на земельные участки, предусмотренные для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Наличие проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках | В течение 2016-2018гг. | Администрация Новогригорьевского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации. |
| 7. | Согласование со службами и ресурсо-снабжающими организациями проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры и получение технических условий на присоединение к внешним инженерным сетям. | Наличие положительного заключения проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках | В течение 2016-2018гг. | Администрация Новогригорьевского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации. |
| 8. | Выполнение работ по инженерной инфраструктуре и ввод в эксплуатацию. | Обеспечение земельных участков, предусмотренных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей необходимой инженерной инфрастркутурой. | В течение 2016-2018 гг. | Администрация Новогригорьевского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации |

Приложение № 2 к постановлению № __                                                                                                                                                                                            от __.__.2016

УЧЕТ

многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

| № п/п | Ф.И.О. родителей | Количество детей 1 | Адрес | Наличие жилой площади 2 | Меры по улучшению жилищных условий 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) 3) |
| 2 |  |  |  |  |  |

1- указывать детей возрастом от рождения до 18 лет.

- указывать: 1)тип жилья (квартира, дом); 2) собственность (коммунальная, частная); 3) жилая площадь (кв.м.)

- указывать: 1) состоит ли семья или члены на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (№ очереди, дата постановки, решение (дата, №); 2) в случае, когда семья не состоит на квартирном учете- указать причину, рекомендовать и оказать содействие в постановке на квартирный учет; 3) состояние обеспечения жильем граждан, нуждающихся улучшении жилищных условий в городе, районе или конкретном населенном пункте (возможные варианты: а) систематически ведется строительство жилых помещений, максимальный срок пребывания на квартирном учете не более 1-го месяца или 2-х недель; б) отсутствует жилой фонд для ссуды; г) принята местная программа, которая успешно реализуется; д) другие варианты.

Приложение 3

к постановлению № __                                                                                                                                                                  от __.__.2016 г.

СПИСОК ВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ ГРАЖДАН

на получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося

в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного

хозяйства, садоводства, а также для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

Новогригорьевского сельского поселения

- по п.9 предоставлять информацию только по категории многодетных семей